附件1：

万宁市政府和社会资本合作（PPP）项目操作流程

# Text boxes

是

行业主管部门每年10月-11月申报项目

社会资本提交项目建议书

市发改委评估、筛选项目

拟推荐

是否完成立项、可研等项目前期审批手续

领导小组办公室对项目策划和包装后纳入项目库，制订开发计划并报领导小组审定

是

否

市发改委向领导小组办公室推荐项目

行业主管部门完成立项、可研等项目前期审批手续

咨询机构协助进行项目PPP模式的识别、策划和包装

市财政局会同行业主管部门完成初步物有所值和财政承受能力评估（10个工作日）

通过评估

领导小组明确项目实施机构、政府出资代表（如有）、基本商务条件等

实施机构选聘咨询机构编制《实施方案》，领导小组办公室组织初审（市财政局进行物有所值评价和财政承受能力论证），出具初审意见（10个工作日）

实施机构根据初审意见完善《实施方案》（2个工作日）

是否符合规定的商务条件

是

实施机构将《实施方案》《采购文件》《PPP项目合同》发函征求发改、审计、财政、法制等部门意见，并修改完善（7个工作日）

否

实施机构将商务条件报领导小组审议

审议通过

是否通过物有所值评价和财政承受能力验证

本项目不再采用PPP模式

否

领导小组办公室组织各部门联审并出具联审意见（3个工作日）

报市政府常务会审批

审批通过

实施机构开展项目采购、谈判工作

实施机构开展资格预审工作并将资格预审结果报领导小组办公室备案（20个工作日）

实施机构与预成交社会资本签署谈判备忘录，公示（告）成交结果，确定成交社会资本，发出成交通知书

实施机构将《PPP项目合同》报行业主管部门、发改、财政、审计、法制等部门审核，根据审核意见修改完善并经各部门确认后，报市政府常务会及市委常委会议审定后签订合同（5个工作日）

组建项目公司，开展项目建设、运营（合同签订10日内）

合作期满，项目公司将项目移交给领导小组指定机构

实施机构和各职能部门对项目进行过程监管、审计、审批、考核等工作